# Resumen de la reunión técnica con Consuman

## Participantes

- Por UAA / Integración

  - Elías Maidana (mantenimiento / referente)

  - Mateo Daran (desarrollo e infraestructura)

- Por Consuman

  - Ignacio Narda (análisis funcional / integraciones)

  - Alex Laulhe (técnico de integraciones)

# Objetivo de la reunión

Validar técnicamente si es posible:

- desarrollar un servicio propio para leer datos desde PLC Schneider

- procesar eventos/paradas

- integrarlo con la API de Consuman

La reunión fue aclarada como “solo consultas técnicas”, sin avanzar todavía en contratación comercial aún.

# Arquitectura propuesta (aceptada conceptualmente)

Ustedes explicaron esta idea:

PLC Schneider
↓
Servicio Node.js propio
↓
Persistencia / buffer / reintentos
↓
API Consuman

La idea de:

- desacoplar lectura PLC del envío

- persistir datos

- tener buffer/reintentos

fue bien recibida y no plantearon objeciones técnicas.

# Estado actual de Consuman

## APIs

Actualmente:

- NO tienen APIs contratadas para UAA todavía

- por eso NO pueden habilitar:

  - credenciales

  - endpoints

  - entorno de testing

Pero aclararon que el entorno de testing viene incluido al contratar el paquete API.

# Seguridad / autenticación

Confirmaron:

- autenticación mediante token

- NO requieren IP whitelist

- el token se renueva cada 30 minutos aproximadamente

# Límites API

- Rate limit: 300 requests por minuto (envío de información hacia API Consuman).

# Testing

Confirmaron que tendrán:

- entorno de testing aislado

- documentación API

- ejemplos

- autenticación documentada

# Lo más importante: cómo funciona Consuman hoy

## El sistema NO trabaja en “tiempo real”

Esto fue clave.

Actualmente Consuman:

- NO guarda estados vivos del equipo

- NO guarda:

  - “equipo detenido”

  - “equipo arrancó”

Lo que manejan son: “Novedades de productividad”

Es decir:

- registros históricos ya calculados

Ejemplo:

- parada desde X hora

- hasta Y hora

# Conclusión importante

Esto implica que el procesamiento lo tienen que hacer ustedes

Su backend deberá:

- leer PLC

- detectar:

  - arranque

  - parada

- calcular:

  - duración

  - timestamps

- generar el evento final

- recién ahí enviarlo a Consuman

O sea:

- PLC → ustedes detectan evento → Consuman recibe novedad ya procesada

# APIs relacionadas

## Novedades de productividad

Consuman cree que:

- probablemente exista una API compatible

- pero Alex quedó en confirmar si cubre exactamente el caso de uso

Quedó pendiente validación interna de ellos.

# Envío batch / lotes

## Situación actual

La API NO soporta batch para novedades de productividad

Actualmente: 1 request = 1 novedad

## Pero Alex dijo que, si necesitamos alto volumen, puede hablar con desarrollo para:

- crear una API batch

- permitir múltiples novedades por request

# Otro dato importante

## API de lecturas

Las APIs de “lecturas”:
✅ sí soportan envío por lotes

Esto surgió cuando hablaron de:

- AVL / logística

- odómetros

- mantenimiento preventivo

# Posible integración futura (logística)

También comentaron:

- integración futura con AVL/GPS

- actualización automática de odómetros

- generación automática de alertas/mantenimientos preventivos

Consuman dijo que las APIs de lecturas soportan gran volumen y batch.

# Tema “paradas programadas”

Descubrieron algo importante:

El sistema actualmente:

- tiene un parámetro llamado “programada”

- PERO el dato hoy se carga manualmente

O sea: no hay automatización real todavía

Y justamente: ustedes quieren automatizar eso desde PLC.

Consuman reconoció:

- que sería una mejora interesante

- que podría requerir desarrollo adicional

# Logs y errores

## Logs: ellos tienen

- logs internos detallados

- auditoría visible para usuarios

## Errores API: No hay un endpoint específico de debugging mencionado.

Pero dijeron que cuando haga falta pueden compartir logs útiles y además los errores quedan auditados.

# Estado actual del proyecto

## Del lado de ustedes

Reconocieron que:

- todavía está verde el desarrollo PLC

- falta:

  - lectura Modbus

  - mapeo

  - procesamiento

La reunión fue principalmente para validar viabilidad técnica.

# Próximo paso

Quedó pendiente la Confirmación comercial

Si UAA decide avanzar, Consuman enviará:

- cotización paquete APIs

- posibles desarrollos adicionales

- propuesta comercial

# Conclusión general

La reunión fue positiva porque confirmaron:

- sí es posible integrar un backend propio

- aceptan arquitectura desacoplada

- habrá entorno de testing

- no necesitan whitelist

- tienen documentación API

- el procesamiento puede hacerse del lado de ustedes

- podrían evaluar mejoras batch si el volumen lo requiere

# La conclusión técnica MÁS importante

El dato clave que salió de la reunión fue este:

Consuman NO trabaja con estados en vivo del PLC.

Por lo tanto:

## El “cerebro” de la integración lo van a tener que desarrollar ustedes.

Es decir:

- lectura PLC

- detección de cambios

- cálculo de tiempos

- persistencia

- reintentos

- resiliencia

Todo eso queda de su lado.

Y sinceramente, la arquitectura que ustedes propusieron va exactamente en esa dirección.